**Documento de**

**Épicas e Historias de Usuario**

***[Fonoaudiología voces en crecimiento ]***

***Fecha: [17/09/2024]***

**Tabla de contenido**

**Contenido**

[Datos del documento 3](#_heading=h.30j0zll)

[Épicas para el proyecto “Fonoaudiologia voces en crecimiento](#_heading=h.2et92p0)  [” 4](#_heading=h.2et92p0)

[Priorización de Épicas 4](#_heading=h.tyjcwt)

[Definición de Historias de Usuario 5](#_heading=h.3dy6vkm)

# Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 17/09/2024 | Definición épicas e historias de usuario. | Camila Guera |
| 1.1 | 24/09/2024 | Definición técnica a utilizar de estimación | Anais Lagos |
|  |  |  |  |

Información del Proyecto

| Organización |  |
| --- | --- |
| Sección | Capstone 009 D |
| Proyecto (Nombre) | fonoaudiología Voces en crecimiento |
| Fecha de Inicio |  |
| Fecha de Término | 18/11/2024 |
| Patrocinador principal |  |
| Docente | Fabian Alvarez |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| **20.398.500-2** | **Camila Guerra** | **ca.guerra@duocuc.cl** |
| **21.044.128-K** | **Anais Lagos** | **anai.lagos@duocuc.cl** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

# Épicas para el proyecto “Fonoaudiología Voces en crecimiento ”

| **ID** | **Épica** |
| --- | --- |
| E1 | Orientación e información sobre acudir a un fonoaudiólogo |
| E2 | Gestion de citas y seguimiento del fonoaudiólogo |
| E3 | Comunicación directa entre usuario y fonoaudiólogo |
| E4 | Acceso a material de reforzamiento y apoyo |
| E5 | Gestión de fichas y evolución del paciente |
| E6 | Seguridad y confidencialidad de la información |
| E7 |  |

# Priorización de Épicas

| Utilizaremos la técnica de estimación ágil **Planning Poker** ya que, combina la sabiduría colectiva del equipo para asignar un valor de esfuerzo a cada historia de usuario. Discutiremos cada historia, estimando el trabajo necesario en términos de puntos de esfuerzo, que generalmente siguen la secuencia de Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, etc.). Cada miembro del equipo elegirá su estimación de forma privada y revelará su elección simultáneamente. Luego, como equipo debatiremos las discrepancias y llegaremos a un consenso. Esto permitirá identificar historias que podrían requerir más aclaraciones o tareas adicionales antes de ser abordadas. |
| --- |

| **ID** | **Épica** | **Priorización** |
| --- | --- | --- |
| E1 | Orientación e información sobre acudir a un fonoaudiólogo | 2 |
| E2 | Gestion de citas y seguimiento del fonoaudiólogo | 5 |
| E3 | Comunicación directa entre usuario y fonoaudiólogo | 3 |
| E4 | Acceso a material de reforzamiento y apoyo | 6 |
| E5 | Gestión de fichas y evolución del paciente | 4 |
| E6 | Seguridad y confidencialidad de la información | 1 |
| E7 | Gestión de usuario y roles | 7 |

# Definición de Historias de Usuario